**Business Requirement Document**Website PT Ambulance Pintar Indonesia

1. System Request – Website Ambulance Pintar Indonesia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Project Sponsore | : | PT Ambulance Pintar Indonesia |
| Business Requirement | : | Landing page, article, and product knowledge.  Fitur yang dibutuhkan:   * Manajemen artikel * Manajemen produk * Manajemen galeri * Manajemen konten * Database system |
| System Requirement | : | Hosting, domain, development |

1. Timeline – Website Ambulance Pintar Indonesia

Analysis & Design : 24 – 31 May 2024

Development : 3 – 24 June 2024 (Work Day)

Estimate 3 Week, at least 2 Week.

Blueprint : 25 June 2024

Evaluation : 26 – 28 June 2024

Deployment : 1 July 2024

1. Offering – Website Ambulance Pintar Indonesia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Item | QTY | Price |
| 1 | Development |  | Rp 3.700.000 |
| 2 | Deployment |  | Rp 200.000 |
| 3 | Domain | (Pilih satu, belum termasuk pajak) | |
| .com | 1 Year | Rp 95.000 |
| .id | 1 Year | Rp 211.000 |
| .co.id | 1 Year | Rp 300.000 |
| 4 | Hosting | (Pilih satu, belum termasuk pajak) | |
| Hosting 1 | 2 Year | Rp 1.200.000 |
| Hosting 2 | 4 Year | Rp 2.204.000 |